1조 프로젝트 일일 진행 일지 - 2일차

| 작성일 | 26.09.22 |
| --- | --- |
| 팀명 | 원팀 |
| 일지 작성자 | 강우영 |

팀원 구성

| 이름 | 팀장/팀원 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 강우영 | 팀장 |  |
| 김선주 | 팀원 |  |
| 이태우 | 팀원 |  |
| 양대천 | 팀원 |  |
| 황규현 | 팀원 |  |

금일 팀 프로젝트 작업 내용 (오늘 수행한 작업을 구체적으로 작성해주세요.)

09:00~12:00 ¦ 기획안 검토 및 주제 선정 전날 오후 각자 수정한 데이터 분석 기획안을 공유하고 분석 방향을 논의하였다. 기존의 ‘과거 금융 데이터를 활용한 고객별·세그먼트별 마케팅 전략 도출’은 차별성이 다소 부족하다고 판단하여, 대주제를 ‘금융 집단 분석을 통한 이탈 잠재 고객 대상 금융상품 제안’으로 변경하였다. 이때 이탈을 계좌 해지가 아닌 거래 위축으로 정의하고, 거래가 줄어든 법인 중 이후 스스로 회복한 집단과 회복하지 못한 집단을 비교하기로 하였다. 두 집단을 가르는 요인을 찾아 개입이 필요한 고객을 구분하고, 위축 유형에 맞는 금융상품을 제안하는 방향으로 세부 주제를 선정하였다. 13:00~15:00 ¦ 프로젝트 기획서 제작 선정한 주제를 바탕으로 프로젝트 기획서의 초안 틀을 만든 뒤, 분석 목표와 제안 내용, 기간별 데이터 분석 추진 일정 등을 팀원들과 논의하며 기획서를 작성하였다. 16:00~18:00 ¦ 분석 변수 및 전처리 사전 조사 다음 날 변수 선정과 데이터 전처리에 착수할 수 있도록, 거래 위축과 회복 여부를 판단하는 데 필요한 기존 변수와 생성할 파생변수를 각자 사전 조사하였다. 조사 결과를 다음 날 공유한 뒤 분석 변수를 확정하고 전처리를 진행하기로 하였다.

문제점 및 이슈 (팀 내 발생한 문제점이나 어려움을 상세히 작성해주세요.)

주제를 논의하는 과정에서 여러 아이디어를 검토하였고, 그중 하나로 '이탈 잠재 고객 대상 금융 상품 제안'을 데이터로 구체화했다. 회의를 거쳐 해당 주제가 최종 채택되었다. 제안 시 근거 - 계좌 해지를 기준으로 이탈을 집계하면 대상이 전체의 5.6%에 그쳐 분석이 어렵다. - '이탈하기 전 상품들을 해지해나간다'는 가설은 검증 결과 성립하지 않았다.(이탈 고객의 93%가 사전 해지 없음) - 반면, 거래액이 전년 대비 30% 이상 감소한 법인이 49.3%로, 은행이 인지하지 못하는 관계 약화 구간이 훨씬 컸다. 이에 '이탈'을 계좌 해지가 아닌 거래 위축(관계 약화) 으로 재정의하고, 위축 이후 자체 회복하는 고객과 지속적으로 저조한 고객을 구분하여 개입이 필요한 대상에게 상품을 제안하는 방향으로 주제를 확정했다.

익일 프로젝트 계획 (다음 날 예정된 팀 프로젝트 작업 계획을 구체적으로 작성해주세요.)

09:00~11:00 ¦ 분석 변수 선정 자료 준비 각자 전날 조사한 내용을 바탕으로 거래 위축과 회복 여부를 판단하는 데 필요한 변수, 두 집단의 차이를 비교할 변수, 추가로 생성할 파생변수의 후보를 정리할 예정이다. 변수별로 데이터셋의 실제 항목명과 활용 목적을 기록하고, 거래 위축을 판단하는 시점에 알 수 있는 정보인지도 확인한다. 거래 규모·여신·상품 보유·채널 이용 등으로 후보를 묶어 팀 논의 자료를 준비한다. 11:00~13:00 ¦ 변수 후보 공유 및 분석 방향 협의 팀원별 조사 결과를 공유하고, 같은 의미의 변수를 중복 선정하지 않도록 목록을 통합할 예정이다. 각 변수가 거래 위축, 이후 회복 여부, 회복 집단과 지속 저조 집단의 차이 중 무엇을 확인하는 데 필요한지 논의한다. 거래 위축·회복 기준과 파생변수 계산 방법에서 추가 검토가 필요한 사항을 정리하고, 우선 사용할 변수 목록과 다음 주 작업 담당자를 정한다. 데이터 전처리는 이번 회의에서 정리한 변수 목록과 확인 사항을 바탕으로 다음 주부터 진행할 계획이다.

피드백 정리 (멘토, 강사, 운영진 등으로부터 받은 피드백 중 중요 내용을 요약하여 작성)

작성한 프로젝트 기획서를 강사님께 검토받았다. 강사님은 현재 기획안을 바탕으로 프로젝트를 진행해도 좋다고 하셨으나, 실제 분석 과정에서 마주할 수 있는 문제점이 기획서에 일부 보인다고 말씀하셨다. 구체적인 문제를 미리 알려주시기보다는 프로젝트를 진행하며 팀이 직접 확인하고, 원인과 해결 방안을 논의해보도록 안내하셨다.

기타 공유사항 (팀 내 전달사항, 일정 변경, 요청사항 등 자유롭게 작성)

<가이드> - 팀원 A 휴가 사용으로 익일 오전 회의 불참 예정 - 중간 점검 일정 협의 중

- 각 항목 가이드는 예시로 작성한 것입니다. 삭제 후 일지 작성 부탁드립니다.