1조 프로젝트 일일 진행 일지 - 7일차

| 작성일 | 26.10.01 |
| --- | --- |
| 팀명 | 원팀 |
| 일지 작성자 | 김선주 |

팀원 구성

| 이름 | 팀장/팀원 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 강우영 | 팀장 |  |
| 김선주 | 팀원 |  |
| 이태우 | 팀원 |  |
| 양대천 | 팀원 |  |
| 황규현 | 팀원 |  |

금일 팀 프로젝트 작업 내용 (오늘 수행한 작업을 구체적으로 작성해주세요.)

강우영 : 오전 - 법인고객 위축 탐지를 위한 탐지 규칙 설계안 작성 및 실행 - 36개월 연속 관측 3,372개사의 요구불입금 기준으로 비교 기준·창 길이·금액 하한·판정 기간을 통계적 근거로 정하는 구조 설계 - 매년 반복되는 계절성 확인, 작년 같은 달과의 비교가 더 안정적임을 재확인 - 소규모 입금 구간의 변화율 변동이 커 일정 금액 이하는 판정에서 제외할 필요성 확인 오후 - 팀원 대상 설계안 브리핑 및 분석 방향 논의 브리핑 이후 - 현재 진행 내용 기반 발표 PPT 초안 작성 - 문제 정의·데이터 개요·전처리까지의 도입부 중심 구성 이태우 : 24년과 25년에 공통적으로 도출될 수 있는 최적의 정답 데이터 선정 - 12개월의 요구불입금액 합계를 매년 비교하여 40% 감소하는 경우 - // + 채널거래액수 50% 감소하는 경우 - 입금, 출금, 채널 거래금액 세 가지 모두에서, 1년 중 가장 큰 1개월을 뺀 연간 수준이 기준의 50%이하 법인 해당 정답 데이터를 가장 높은 정답률로 탐지하는 신호 찾기 양대천 : 기존의 요구불입금액의 변화(가정)를 통해 거래건수감소(결과)를 판단하는 방식에서 거래건수의 감소(가정)가 요구불입금금액의 변화(결과)를 유발하여 고객의 이탈위험을 탐지할 수 있는지를 분석하고 데이터 분석을 진행하였다. 기존의 36개월의 거래가 모두 확인되는 기업만 분석하던 과정에서 다른 팀원의 35개월의 거래가 확인되는 기업까지 포함하여도 편향이 없다는 것을 확인하였고 이에 따라 35개월의 기록을 가진 기업도 추가로 병행하여 확인하였다. 황규현 : 36개월 완전관측군의 범주형 표본편향을 먼저 검증한 뒤, 기준을 35개월 이상 관측군으로 완화해 동일 분석을 재수행했다. 표본은 3,372개에서 4,784개로 늘었지만 편향 수준은 줄어들지 않았다. 이후 수치형 변수에 대해서도 거래 발생 여부와 양수 고객의 금액 규모를 분리해 편향을 점검했다. 35개월 이상으로 기준을 완화해도 주요 거래·자금흐름 변수의 방향은 대체로 유지됐으며, 일부 희소 예금·대출 변수에서만 금액 차이와 Cliff's delta가 크게 변하는 것을 확인했다. 이를 통해 장기관측 고객군의 특성이 단순히 36개월 완전관측 조건에서만 발생한 것은 아님을 확인했다. 김선주: 오전> 법인 고객의 거래관계 약화를 판단하기 위해 36개월 완전관측 법인 3,372개를 대상으로 분기별 잔액 변화를 분석하였다. 저잔액 법인은 작은 분모로 인해 감소율이 과도하게 나타날 수 있어 Q1 평균잔액 1천만원 미만을 제외하였으며, 500만원·1천만원·2천만원 기준으로 비교한 결과 핵심 감소 패턴이 크게 달라지지 않아 1천만원 기준을 적용하였다. 이후 Q1~Q4 평균잔액을 산출하여 Q1 대비 Q4 연간 감소율을 ‘감소 폭’, 인접 분기의 감소 횟수(0~3회)를 ‘감소 지속성’으로 설정하여 함께 분석하였다. 총예금 기준으로 연간 감소율이 **0~20%인 법인의 3회 연속 감소 비중은 3.60%, 20~40%는 9.02%, 40~50%는 15.67%, 50% 이상은 28.74%**로 나타나, 연간 감소 폭이 클수록 반복적으로 감소한 법인의 비중도 높아지는 패턴을 확인하였다. 이를 통해 단순히 특정 시점의 잔액 감소만 보는 것보다 감소 폭과 지속성을 함께 활용하는 것이 관계 약화 신호를 판단하는 데 적절하다고 해석하였다. 오후> 팀원별 브리핑을 통해 각자의 진행 상황을 공유한 뒤, 본격적으로 데이터 분석과 PPT 제작 역할을 나누어 진행하였다. 팀 논의에서는 35개월 관측 법인까지 포함해 분석 범위를 확장하는 방향과, 기존 36개월 완전관측 법인을 중심으로 탐색을 이어가는 방향으로 나누어 분석을 병행하기로 결정하였다. PPT 제작을 담당하였으나, 분석 과정에서 방향성과 세부 주제가 계속 변경되어 발표자료의 흐름을 고정하기 어려웠다. 이에 다른 데이터 분석 발표 사례를 찾아보며 문제 정의, 분석 과정, 결과 제시 방식 등이 어떻게 구성되는지 참고하는 시간을 가졌다. 마지막으로 현재 분석 주제가 통계 기반 프로젝트의 성격에 충분히 부합하는지, 지금까지의 분석에서 기술통계가 실제로 어떻게 활용되었는지가 발표자료에서 명확하게 드러나지 않는다는 우려를 팀원들과 공유하며 금일 작업을 마무리하였다.

문제점 및 이슈 (팀 내 발생한 문제점이나 어려움을 상세히 작성해주세요.)

거래 위축 탐지의 본 분석 단계에서 감소율·거래건수·채널거래금액 등 여러 후보 기준이 제시되었으나, 최종 판정기준과 변수 간 통합 방식에 대한 통계적 근거가 충분히 정리되지 않았다. 이에 따라 팀원별 분석 결과를 하나의 탐지 구조로 연결하는 데 어려움이 있었다. 또한 특정 감소 조건을 먼저 정의한 뒤 그 정의를 뒷받침하는 신호를 찾는 방식이 실제 고객 위축을 탐지하는 데 적절한지에 대한 의문이 제기되었다. 정답 기준 자체가 임의적일 경우 이후 일반화할 탐지 신호의 성능도 해당 가정에 종속될 수 있으므로, 위축 정의와 신호 탐색을 어떤 순서와 근거로 구성할지 추가 검토가 필요했다.

익일 프로젝트 계획 (다음 날 예정된 팀 프로젝트 작업 계획을 구체적으로 작성해주세요.)

분석 결과를 최종 선정하고 하나로 통합하여 피피티 제작

피드백 정리 (멘토, 강사, 운영진 등으로부터 받은 피드백 중 중요 내용을 요약하여 작성)

기타 공유사항 (팀 내 전달사항, 일정 변경, 요청사항 등 자유롭게 작성)

-

- 각 항목 가이드는 예시로 작성한 것입니다. 삭제 후 일지 작성 부탁드립니다.